DỰ ÁN ECOTRACK — HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG TÒA NHÀ THÔNG MINH
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT
Giai đoạn nước rút 10 tuần: Bảo vệ Đồ án (15/12/2026) & Chuẩn bị Bài báo Khoa học

📌 THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN: • Thời gian thực hiện: Từ 05/10/2026 đến 15/12/2026 (Thời lượng: 10 tuần). • Mốc Review Môn học: Ngày 15/12/2026 (Dự kiến). • Cập nhật tiến độ lõi: Data Pipeline và AI/ML Models đã hoàn thành xuất sắc 100% phần cốt lõi.

I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CƠ SỞ KỸ THUẬT SẴN CÓ

Nhờ sự hoàn thành kịp thời và chuẩn chỉ của Thành viên 1 (Phương) và Thành viên 2 (Quân), dự án EcoTrack hiện tại đã sở hữu hai trụ cột quan trọng nhất của hệ thống BEMS thông minh:

✅ Thành viên 1 — Phương (Data Pipeline Lead): Đã hoàn thiện module nạp dữ liệu chuẩn Building Data Genome 2 (BDG2), làm sạch chuỗi thời gian, xử lý yếu tố khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm) và xây dựng bộ dữ liệu mô phỏng gồm 3 sự cố mẫu có nhãn chuẩn.

✅ Thành viên 2 — Quân (AI/ML Lead): Đã huấn luyện, tối ưu và lưu trữ checkpoint thực tế của mô hình dự báo XGBoost (MAPE đạt 8.42%, R2 = 0.912) và mô hình phát hiện dị thường Isolation Forest kết hợp phân tích độ lệch dư (Residual Analysis).

✅ Hạ tầng kiểm nghiệm học thuật (Vừa được kích hoạt): Đã thiết lập module ExperimentLogger ghi log thực nghiệm tự động và bộ benchmark 4 Case Study để đo lường độ chính xác chẩn đoán của Agent.

II. BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NƯỚC RÚT CHO 5 THÀNH VIÊN

| Thành viên & Vai trò | Nhiệm vụ Hệ thống (Track 1) | Nhiệm vụ NCKH / Báo cáo (Track 2) | Deadline & Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành viên 1: PHƯƠNG (Data Pipeline Lead) | • Đóng gói dữ liệu mẫu BDG2 thành SQLite/JSON ổn định. • Xây dựng script giả lập đẩy dữ liệu thời gian thực (Real-time Stream Simulator). • Tối ưu tốc độ ETL nạp chuỗi thời gian. | • Chịu trách nhiệm viết Mục III.1 (Data Engineering & BDG2 Features) trong báo cáo khoa học. • Cung cấp thống kê mô tả (Mean, Variance, Cyclical Trends) của tập dữ liệu. | Tuần 4 (25/10) ➔ File database nạp sẵn dữ liệu ➔ Script streaming simulator ➔ Mục III.1 bản thảo bài báo |
| Thành viên 2: QUÂN (AI/ML Lead) | • Hỗ trợ TV3 và TV4 đóng gói API suy luận (Inference Wrapper) cho XGBoost và Isolation Forest. • Tối ưu thời gian inference < 20ms/mẫu. • Cung cấp confidence intervals (khoảng tin cậy 95%). | • Chịu trách nhiệm viết Mục III.2, III.3 và IV.2, IV.3 trong bài báo. • Chạy thí nghiệm so sánh đối chuẩn (XGBoost vs RF, LSTM; Isolation Forest vs SVM, LOF). • Vẽ biểu đồ sai số và ROC curve. | Tuần 5 (01/11) ➔ Module Predictor tối ưu ➔ Bảng số liệu benchmark baselines ➔ Biểu đồ phân tích độ lệch dư |
| Thành viên 3: Tuấn (Backend & Data Services) | • Xây dựng cơ chế In-memory Caching (TTL Cache / Redis) tại router energy.py để API phản hồi tức thì (<50ms). • Xây dựng API quản lý trạng thái Anomaly (Open ➔ Acknowledged ➔ Resolved). • Đảm bảo toàn bộ REST API đạt chuẩn OpenAPI/Swagger. | • Viết Mục V (Hạ tầng dịch vụ & Hiệu năng API Backend). • Đo đạc độ trễ API (Latency benchmarks) khi chịu tải đồng thời (Concurrent requests) để đưa vào báo cáo. | Tuần 6 (08/11) ➔ Backend Caching hoàn chỉnh ➔ Bộ API quản lý sự cố (/anomalies/status) ➔ Bảng đo đạc tải API |
| Thành viên 4: Hoàng (AI Agent & LLM Lead) | • Nâng cấp CopilotOrchestrator lên Native Function Calling (Google Gemini API / OpenAI API). • Cấu hình Context Injection khi kỹ sư nhấp vào sự cố cụ thể trên UI. • Tối ưu hóa prompt kỹ thuật điện và cơ chế chống ảo giác (Grounded RCA). | • Viết Mục III.4 và IV.4 (Tác tử LLM & Đo lường độ bám sát dữ liệu). • Sử dụng run_benchmark.py để kiểm thử và ghi log 4 Case Study sự cố. • Thống kê tỷ lệ chọn đúng tool và độ chính xác chẩn đoán nguyên nhân gốc. | Tuần 7 (15/11) ➔ Function Calling Agent chạy mượt ➔ Bộ log thực nghiệm agent_eval_logs.jsonl ➔ Thống kê độ chính xác RCA |
| Thành viên 5: Nhân (Frontend Lead & Project Manager) | • Nâng cấp giao diện React Dashboard (vẽ dải màu 95% tin cậy, ghim chấm đỏ nhấp nháy tại các điểm sự cố). • Tích hợp thanh trượt Zoom/Brush trên biểu đồ Recharts. • Kết nối tương tác 2 chiều mượt mà giữa Anomaly Table và Copilot Drawer. • Đóng gói Docker Compose chạy 1 lệnh. | • Viết Mục V (Nghiên cứu trường hợp & Trực quan hóa tương tác người - máy). • Chụp ảnh giao diện, thiết kế sơ đồ kiến trúc vector chuẩn IEEE. • Quản lý tài liệu Overleaf và điều phối tiến độ toàn nhóm. | Tuần 8 (22/11) ➔ Bản quyền giao diện Dashboard v1.0 ➔ Docker Compose hoàn chỉnh ➔ Video demo backup 3 phút |

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 10 TUẦN NƯỚC RÚT

🚩 Chặng 1: Tối ưu Lõi & Hạ tầng API (Tuần 1 - Tuần 3 | 05/10 - 25/10)
Tập trung Thành viên 3 và 4: Cài đặt bộ đệm Caching, nâng cấp Copilot Function Calling, kết nối với model đã có của Quân và dữ liệu của Phương.

🚩 Chặng 2: Ghép nối Fullstack & Giao diện Dashboard (Tuần 4 - Tuần 6 | 26/10 - 15/11)
Tập trung Thành viên 5: Nối toàn diện React với FastAPI, hoàn thiện Copilot Drawer, hoàn thành kịch bản click vào sự cố mở chẩn đoán.

🚩 Chặng 3: Thử nghiệm Benchmark & Thu thập số liệu (Tuần 7 - Tuần 8 | 16/11 - 29/11)
Toàn nhóm chạy thực nghiệm trên bộ 4 Case Study, ghi lại toàn bộ log thực nghiệm vào agent_eval_logs.jsonl để hoàn thiện các bảng số liệu khoa học.

🚩 Chặng 4: Tổng duyệt Demo & Bảo vệ Đồ án (Tuần 9 - Tuần 10 | 30/11 - 15/12)
Đóng gói Docker Compose (docker-compose up --build), quay video demo dự phòng, tổng duyệt thuyết trình và nộp báo cáo hoàn chỉnh vào ngày 15/12/2026.